## Slide 1: Gerência de Configuração de Software
José Cavalcanti de Moura Netto

## Slide 2: Agenda
Gerência de Configuração
  Conceitos, termos, etc
Pipeline de Gerência de Configuração
  Sistemas de Controle de Versão, Builds, Testes, Análise de Código, Empacotamento, Entrega
Sistema de Controle de Versão
  GIT
  Git Flow
  Ferramentas (GitK, SourceTree)

## Slide 3: Do ínicio… Problemática…
3 desenvolvedores com conhecimento em HTML;
Alterar “As 5 Melhores Praias da Paraíba.html” com o que o “cliente” pede;
Restrições:
  Os desenvolvedores podem conversar sobre organização, mas, não podem se falar sobre o que deve ser feito;
  Cada um tem que fazer a sua parte;
  Todos devem trabalhar em paralelo. Um não pode esperar pelo outro

## Slide 4: Ferramentas

## Slide 5: Motivações para GCS
Desenvolvimento iterativo e incremental impõe a necessidade do controle de versões de artefatos do software em desenvolvimento e versões em produção.
Desenvolvimento de software concorrente, em equipe.
Desenvolvimento distribuído, com equipes geograficamente dispersas.
Controle sobre diferentes distribuições do software (i.e. standard, professional, enterprise etc.).
Melhor controle e acompanhamento das manutenções.

## Slide 6: Problemas pela Falta de GCS
Perda de Código-fonte ou de outros artefatos de desenvolvimento.
Impossibilidade de rastrear evoluções, correções e adaptações do software.
Impossibilidade de se controlar Quem, Porque e Quando uma modificação foi efetuada.
Programa em execução e Código-fonte em diferentes versões.
Dificuldade de sincronizar trabalho em equipe.
Dificuldade em se retornar o produto a um estado anterior.
Etc…

## Slide 7: Conceitos

## Slide 8: Definição
Gerência de Configuração: “Disciplina aplicando direcionamento técnico e administrativo para identificar e documentar as características físicas e funcionais de um item de configuração, controlar as modificações sobre estas características, gravar e relatar o processamento da mudança e o status da sua implementação, e verificar a sua adequação aos requisitos especificados.” [IEEE]

## Slide 9: Conceitos
Plano de Gerência de Configuração: Documento que descreve como será aplicada a GC em um projeto;
Repositórios: Banco de dados de itens de Configuração sob controle de acesso;
Baselines: Marcações sobre itens de configuração em determinados momentos;
Item de Configuração: Agregação de hardware e/ou software que será passível de GC e tratado como um elemento único (ex.: plano de GC, requisitos, modelos, Código-fonte, casos de testes, etc);
Versões: Instância de um mesmo item de configuração que diferem entre si em algo (sinônimo: revisões);

## Slide 10: Plano de Gerência de Configuração
A Gerência de Configuração pode utilizar ferramentas, convenções, nomes, políticas e procedimentos.
O grau de utilização desses elementos deve variar em função das características do projeto (ex.: tamanho, volatilidade, processo adotado).
O Plano de Gerência de Configuração de software é o documento utilizado para descrever como será utilizada a disciplina de Gerência de Configuração no projeto em questão.

## Slide 11: Plano de Gerência de Configuração
Pode ser definido um plano padrão para a empresa como um todo ou para determinados departamentos.
Esse plano padrão deverá ser adaptado para cada novo projeto, levando em consideração as suas peculiaridades.
Apesar de existirem várias normas para GC (e.g.: FAA, NASA, DoD, MIL, IEEE, ISSO, etc.), escolha a mais adequada!
Coloque aquilo que é importante!

## Slide 12: Repositórios e Baselines
Repositórios: local de acesso controlado, onde as versões dos itens de configuração são armazenadas.
Baselines: em momentos específicos no desenvolvimento de software (denominados milestones), o conjunto de Itens de Configuração resultante é revisado, aprovado e formalmente designado como uma Baseline.
12
Tarefas de Engenharia
de Software
ICs
Revisões Técnicas
Formais
ICs
armazenados
aprovados
ICs
extraídos
Controle
de GCS
ICs
modificados
[Pressman, 1997]
Processo de atualização
de baseline
ICs

## Slide 13: Baseline (Configuração de Referência)
Baseline é um conceito de GCS que ajuda a controlar as mudanças, pois os Itens de Configuração em uma baseline somente podem ser modificados através de procedimentos formais de controle de mudança.
Modificar um Item de Configuração em uma Baseline requer todo um controle sobre a sua saída do Repositório (Checkout) e atualização no repositório (Checkin).
Como as modificações são controladas sobre os ICs em uma Baseline, a decisão sobre quando ICs devem compor Baselines deve ser ponderada.

## Slide 14: Quando estabelecer Baselines?
Normalmente, baselines são estabelecidas após o término de cada fase do Ciclo de Vida do software: Requisitos, Projeto, Codificação + Testes, Release.
Uma baseline representa a configuração do software, através das configurações dos seus ICs, em determinados momentos do tempo.
Cada baseline serve como um ponto de partida para a próxima fase do ciclo de vida.

## Slide 15: Quando estabelecer Baselines?
Baselines devem ser estabelecidas de maneira ponderada, levando em conta uma análise de custo-benefício (“trade-offs”):
    Baselines determinam marcos no ciclo de vida.
    ICs em uma baseline têm a sua modificação controlada.
    Controle de mudança apóia o trabalho em equipe, o trabalho gerencial etc.
    Mudanças sobre os itens em uma baseline seguem um procedimento “burocrático”.

## Slide 16: Check-in e Checkout
Check-in: formalmente, representa o processo de revisão, aprovação e inclusão/atualização de um item em um repositório controlado. O processo de mudança gera uma nova versão ou revisão do IC.
Checkout: uma vez que o pedido de mudança seja aprovado, o item pode ser copiado do repositório para uma base local para que as modificações possam ser realizadas.

## Slide 17: Versões, Variantes e Releases
Versões (ou Revisões): formalmente, representa o processo de revisão, aprovação e inclusão/atualização de um item em um repositório controlado. O processo de mudança gera uma nova versão ou revisão do IC.
Variante: versões funcionalmente equivalentes, mas projetadas para ambientes de hardware ou software distintos.
Release (ou Liberação): conjunto de produtos que deve ser entregue ao cliente. Liberações diferem de versões pois versões podem ser somente para uso interno ao projeto.

## Slide 18: Paralelismo e Ramificação - Branching
1.0
1.1
1.2
1.3
Versões Lineares de um Item de Configuração
Versões ramificadas de um Item de Configuração (Branches)
1.3
1.3.1.0
1.3.1.1
1.3.1.2
1.4
1.5
Linha Principal
Primeira Ramificação
1.3.2.0
1.3.2.1
Segunda Ramificação

## Slide 19: Paralelismo e Ramificação - Branching
Ramos (Branches): versões que não seguem a linha principal de desenvolvimento. Os ramos são temporários e terão que sofrer junção (merge) com a linha principal de desenvolvimento.
Branches são adequados para permitir que 2 ou mais desenvolvedores trabalhem sobre um mesmo item ao mesmo tempo (desenvolvimento paralelo, concorrente).

## Slide 20: Outros conceitos Importantes
Item Derivado: item de configuração que pode ser obtido a partir de outro item de configuração. Ex: arquivos binários, executáveis etc.
Item Fonte: item de configuração que serve como origem para um item derivado.
  Exemplo: os itens de configuração que compõem o código-fonte são itens fonte para o programa executável, que é item derivado.
É necessário documentar as ferramentas e o ambiente utilizado, para que a geração possa ser repetível. Por exemplo, para programas em Java, deve ser registrada a versão do compilador utilizada na geração da release, parâmetros de compilação, bibliotecas utilizadas, recursos, classpath, buildfile etc.

## Slide 21: Outros conceitos Importantes
Building (construção): processo de compilação do sistema a partir dos itens fonte para uma configuração alvo.
Utiliza arquivos de comando que descreve como deve ocorrer a construção.
Exemplo: makefile, pom.xml e build.gradle.
Os arquivos de comando também são considerados itens de configuração.

## Slide 22: Outros conceitos Importantes - Deltas
É importante que sistemas de versionamento mantenham registro da última versão e das versões anteriores de um item de configuração.
Usuários “clientes” podem estar usando versões mais antigas dos itens (releases anteriores).
Versões mais antigas nos ajudam a detectar problemas em versões mais recentes.

## Slide 23: Outros conceitos Importantes - Deltas
Repositório
Deltas: visam poupar este espaço de armazenamento! Delta representa a diferença entre a versão atual e a última versão de um item de configuração.
Idealmente, cópias de todas as versões dos itens poderiam ser mantidas no repositório. Mas, isso requer considerável espaço de armazenamento em disco...

## Slide 24: Deltas
Ao invés de armazenar cópias completas de todas as versões de um item, uma única versão e seus Deltas são armazenados.
Assim, a qualquer momento, versões podem ser derivadas a partir de uma versão base.
Deltas podem ser: forward e reverse.
Versão 1
Versão 2
Versão 3
Delta
Delta

## Slide 25: Deltas – Forward e Reverse
Versão 1.0
Versão Base /
Completa
Delta Versão 1.1
Delta Versão 1.2
Delta Versão 1.3
Última Versão
Versão 1.3
Delta Versão 1.0
Delta Versão 1.1
Delta Versão 1.2
Forward
Versão Base /Completa
Versão Original
Reverse

## Slide 26: Deltas - Considerações
A decisão pela adoção do Delta em ferramentas de Controle de Versões envolve uma análise de custo-benefício de espaço de armazenamento x tempo de recuperação.
Algumas ferramentas oferecem a facilidade de se optar pelo uso de Delta ou armazenamento das cópias completas das versões dos itens.

## Slide 27: Atividades
IEEE divide as funções da SCM nas quatro atividades seguintes:
  1. Identificação da Configuração
  2. Controle da Configuração
  3. Relato de Status
  4. Auditoria e Revisões

## Slide 28: Identificação da Configuração

## Slide 29: Identificação da Configuração
Atividades: (1) estabelece os itens a serem controlados, (2) estabelece esquemas de identificação para os itens e suas versões, e (3) estabelece as ferramentas e técnicas a serem utilizadas na aquisição e gerência dos itens controlados.
Atividades 1 e 2 envolvem:
  Seleção de itens de configuração: agrupamento dos artefatos de software em itens de configuração, que serão sujeitos ao controle da ferramenta de SCM.
  Designação: desenvolvimento de um esquema de numeração ou nomenclatura para relacionar os artefatos de software e a sua documentação associada.
  Descrição: documentação das características funcionais e físicas para cada um dos itens de configuração. Determinar que características devem ser capturadas, de forma que as propriedades e os requisitos do produto sejam refletidos corretamente, é uma decisão importante.

## Slide 30: Identificação da Configuração
Item de Configuração (IC): agregação de hardware e/ou software que será passível de gerência de configuração e tratado como um elemento único.
Exemplos: planos, especificação de análise e projeto, modelos, material de teste, código fonte, código executável, bibliotecas, documentação de instalação, documentação de manutenção, manual de usuário, dentre outros.
Características de um Item de Configuração: é versionado, tem a sua evolução/modificação controlada (quem, por que, quando), fonte de informação sobre o software, pode ser composto.

## Slide 31: Controle da Configuração

## Slide 32: Controle da Configuração – Análise de Impacto
A análise de impacto pode ser definida como o processo de identificação de possíveis conseqüências de uma modificação no software (BOHNER, 2002).
A partir da análise do impacto da modificação no software, estima-se o esforço e o custo da implementação.
Técnicas para apoiar a Análise de Impacto:
  Análise de documentos de análise e projeto;
  Engenharia reversa;
  Busca de referências a variáveis e funções (ex: Eclipse);
  Análise de artefatos modificados em conjunto em repositórios de gerência de configuração (ex:Odyssey-WI - https://www.researchgate.net/publication/228433579_Gerencia_de_Configuracao_no_Desenvolvimento_baseado_em_Componentes).
  Etc.

## Slide 33: Controle da Configuração – Implementação da Modificação
Itens modificados são atualizados no repositório.
Uma nova configuração de referência ou baseline é gerada.
Uma nova release pode ser gerada. Mas, geralmente mudanças são agrupadas para a geração de uma nova release.
No caso de correções emergenciais, podem ser criados ramos sem a necessidade do processo formal.

## Slide 34: Relato de Status (Status Accounting)
Representa o acompanhamento da configuração.
Envolve o registro e relato de informações necessárias para efetivamente se gerenciar um software e os seus itens de configuração.
Inclui, entre outros itens de informação:
  Registro de documentação das configurações aprovadas: modelo, documentos, código;
  Status das requisições de mudança;
  Informações sobre builds e releases;
  etc.

## Slide 35: Auditoria e Revisões
Tarefas:
  Verificação funcional, assegurando que a configuração de referência cumpre o que foi especificado.
  Verificação física, assegurando que a configuração de referência é completa (todos os itens de configuração especificados).
Auditorias servem para garantir que os procedimentos e padrões foram aplicados.

## Slide 36: Auditoria e Revisões
A auditoria ocorre antes de cada liberação, para verificar a configuração de referência de produto.
Preferencialmente, auditoria deve ser efetuada por auditor externo e isento.
Caso deseje efetuar internamente, a equipe de auditoria deve ser composta por representantes da gerência, garantia de qualidade e do cliente.

## Slide 37: Auditoria e Revisões
A auditoria funcional ocorre através da revisão dos planos, dados, metodologia e resultado dos teste, para verificar se são satisfatórios.
A auditoria física examina a estrutura de todos os itens de configuração que compõem a configuração de referência.
A auditoria física é efetuada após a auditoria funcional.
Pode ocorrer auditorias no próprio sistema de GC pelos mantenedores do plano de GC, para verificar se as políticas e procedimentos estão sendo cumpridos.

## Slide 38: Dúvidas?